TEST PLAN – USER AUTHENTICATION MODULE

- MỤC TIÊU KIỂM THỬ.

Xác nhận tính đúng đắn, an toàn, và ổn định của các chức năng Authentication (Login, Sign Up, Forgot Password, Token validation) qua UI & API.

- PHẠM VI KIỂM THỬ.

- Bao gồm:

UI + API cho chức năng Sign Up, Login, Forgot Password trên môi trường dev.

- Không bao gồm:

- Chức năng đăng kí học phần.

- Chức năng đăng xuất.

- Ứng dụng Mobile app.

- PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ.

- Hình thức kiểm thử.

- Manual Testing (UI & API).

- Phạm vi kiểm thử.

- Giao diện người dùng (UI).

- API (Swagger).

- Kỹ thuật thiết kế Test Case.

- Boundary Value Analysis (BVA).

- Equivalence Partitioning (EP).

- Các kỹ thuật áp dụng.

- Functional Testing.

- Negative Testing.

- Security cơ bản.

- CÔNG CỤ HỖ TRỢ.

- Word: Viết Test Plan, Tài liệu yêu cầu người dùng.

- Excel: Test Case, Test Scenario, Bug Report.

- Swagger: Kiểm thử API thủ công.

- Browser: Kiểm thử UI thủ công.

- Github: Lưu trữ source code.

- LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ.

| CÔNG VIỆC | MODULE | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viết Test Plan | User Authentication | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  |
| Viết Test Scenario | Register [UI] | 2025-11-07 | 2025-11-09 |  |
|  | Register [API] | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  |
|  | Login [UI] | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  |
|  | Login [API] | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  |
|  | Forgot Password [UI] | 2025-11-15 | 2025-11-16 |  |
|  | Forgot Password [API] | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  |
| Viết Test Case | Register [UI] | 2025-11-19 | 2025-11-20 |  |
|  | Register [API] | 2025-11-21 | 2025-11-22 |  |
|  | Login [UI] | 2025-11-23 | 2025-11-24 |  |
|  | Login [API] | 2025-11-25 | 2025-11-26 |  |
|  | Forgot Password [UI] | 2025-11-27 | 2025-11-28 |  |
|  | Forgot Password [API] | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  |
| Bug Report | Register [UI] | 2025-12-01 | 2025-12-02 |  |
|  | Register [API] | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  |
|  | Login [UI] | 2025-12-05 | 2025-12-06 |  |
|  | Login [API] | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  |
|  | Forgot Password [UI] | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |
|  | Forgot Password [API] | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  |
| Review lại | User Authentication | 2025-12-13 | 2025-12-14 |  |
| Báo cáo | User Authentication | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  |

Lịch trình kiểm thử

- NGƯỜI PHỤ TRÁCH.

Người phát triển: Ngọc Hân (QA)

- MÔI TRƯỜNG & THIẾT BỊ.

- Laptop: Windows 11, 8GB RAM, Intel core i3.

- Network: Wifi 6 (1201Mbps).

- Browser: Microsoft Edge Version 141.0.3537.71 (Official build) (64-bit)

- Môi trường phát triển: Visual Studio 2022 (ASP.NET CORE API)

- TIÊU CHÍ ĐẦU VÀO – RA

- Đầu vào:

- Ứng dụng có thể triển khai và ổn định để thử nghiệm.

- Dữ liệu kiểm thử đã được chuẩn bị.

- Tài liệu đặc tả yêu cầu để tham chiếu.

- Đầu ra:

- 100% Test cases được thực hiện theo kế hoạch.

- Các defects nghiêm trọng được phát hiện và cập nhật theo dõi đầy đủ trên Jira.

- Test Summary Report được hoàn thành và gửi cho các bên liên quan đúng tiến độ.

- RỦI RO & GIẢ ĐỊNH.

| Rủi ro / Giả định | Tác động | Giải pháp / Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Khả năng không tương thích trình duyệt | Có thể gây lỗi UI hoặc test fail giả | Kiểm thử trên đa trình duyệt chính (Chrome, Edge) |
| Dữ liệu test không đủ hoặc bị lỗi | Làm chậm tiến độ test | Chuẩn bị kỹ data trước khi bắt đầu |
| Thay đổi yêu cầu đột xuất | Ảnh hưởng phạm vi và kế hoạch | Cập nhật kế hoạch test linh hoạt, báo cáo cho người phụ trách. |